

| Convocada por: | Arturo Villa y Leonardo Chávez | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propósito de reunión: | Declaración y especificación de las actividades por Sprint | | | |
| Asistentes: | Arturo | Leonardo | Jaime | Eliezer |
| Documentos de la reunión: | Evidencia de reunión y reporte de actividades | | | |
| Adjuntos: | [Reunión](https://drive.google.com/file/d/1MKOFgc0EmrkfnesiivkgXRzPM-jL-BzX/view?usp=drive_link)  [Reporte de actividades](https://docs.google.com/document/d/11sHcsSd1kEOsYZdqg16doFoiK7IF0u-3PWJWzqOMS_c/edit?usp=drive_link) | | | |

**Puntos clave a discutir**

| 1 | * Durante la reunión se especificaron las necesidades y los objetivos de cada uno de las actividades asignadas en el árbol de actividades, además, se mostró los tiempos que tendrá cada uno de las actividades en tiempos estimados de elaboración. |
| --- | --- |
| 2 | * Se terminaron de elaborar los sprint, se les dio un seguimiento de revisión con respecto a las fechas de elaboración, contenido, y actividades asignadas para cada Sprint, además, se tomaron varios puntos a resaltar.   + Finalización de una actividad: Si el responsable de la actividad termina antes de su último día de trabajo o incluso horas antes, deberá informar a un administrador de Jira, para poder dar como finalizada el Sprint, y poder iniciar el siguiente.   + Fechas de prolongado o de inicio temprano: Si una de las actividades es terminada de forma temprana, y se avisa al administrador de turno, los Sprint deberán actualizar sus fechas, con respecto al desarrollo de la actividad.   + Análisis de cumplimiento: Se utilizará el resumen que proporciona Jira para anotar observaciones con respecto a los tiempos de cumplimiento, para poder definir la probabilidad de cumplimiento de las actividades. |
| 3 | * Al finalizar la fase de desarrollo del SRS, se deberá trabajar y documentar la probabilidad de cumplimiento de las actividades, durante y después del desarrollo de las actividades, para poder comprobar el nivel de trabajo que posee el equipo, con medio a la responsabilidad y habilidad. |

**Problemas**

| 1 | Ninguno |
| --- | --- |

**Líneas de acción**

| 1 | Ninguno |
| --- | --- |